BÁO CÁO CẢI TIẾN DỰ ÁN

Nhận diện bệnh trên lá lúa

Phân tích kiến trúc, làm sạch mã nguồn và đánh giá mức sẵn sàng Portfolio/CV

Phạm vi: Toàn bộ source, app, scripts, tests và cấu hình đóng gói

Ngày rà soát: 31/08/2026

Phiên bản: 1.1.0

Trạng thái: Lint sạch • 23/23 kiểm thử đạt • sẵn sàng GitHub

Kết luận chính. Repository có kiến trúc phù hợp một dự án Computer Vision cấp portfolio. Các artifact build/test và ảnh mẫu trùng đã được loại bỏ; cấu hình API được gom về một nguồn; toàn bộ Python đã được chuẩn hóa định dạng và kiểm thử hồi quy.

# 1. Tóm tắt dự án

Dự án xây dựng pipeline phát hiện hai nhóm bệnh trên lá lúa bằng YOLOv8: Bạc lá lúa (Bacterial Leaf Blight) và Đốm nâu (Brown Spot). Hệ thống nhận ảnh, thư mục ảnh hoặc video; trả về lớp bệnh, độ tin cậy và tọa độ bounding box. Ngoài CLI, dự án có FastAPI, Streamlit, quy trình đánh giá, phân tích lỗi và xuất mô hình.

Input: dữ liệu YOLO từ ZIP, ảnh đơn, thư mục ảnh hoặc video.

Output: dataset chuẩn hóa, checkpoint, metric, báo cáo lỗi, ảnh/video dự đoán và JSON API.

Entry point: rice-prepare, rice-train, rice-evaluate, rice-predict, rice-analyze-errors, rice-compare và rice-export.

Ứng dụng: app/api.py cho REST API và app/dashboard.py cho giao diện Streamlit.

# 2. Kiến trúc và luồng hoạt động

## 2.1 Pipeline dữ liệu và huấn luyện

Dataset ZIP
   ↓  giải nén an toàn, kiểm tra cấu trúc
Chuẩn hóa taxonomy + annotation
   ↓  SHA-256 dedup + pHash/BK-tree grouping
Group-aware train/val/test split
   ↓
YOLOv8 train → validation selection → final test
   ↓
CLI / FastAPI / Streamlit / model export

| Bước | Tệp chính | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị dữ liệu | prepare.py, annotations.py | Giải nén, chuẩn hóa nhãn, tạo manifest và dataset YOLO. |
| Chống rò rỉ | deduplication.py, utils.py | Loại trùng SHA-256; nhóm ảnh gần trùng bằng pHash và BK-tree. |
| Huấn luyện | train.py, config.py | Nạp cấu hình có kiểm tra, chọn CPU/GPU và huấn luyện YOLOv8. |
| Đánh giá | evaluate.py, compare.py | Ghi metric, khóa test cuối và xếp hạng thí nghiệm theo validation. |
| Suy luận | inference.py, predict.py | Chuẩn hóa kết quả cho API/UI và hỗ trợ CLI streaming đa nguồn. |
| Phân tích lỗi | error_analysis.py | Ghép nhãn–dự đoán, thống kê TP/FP/FN và xuất báo cáo. |

## 2.2 Luồng API

FastAPI nhận file và kiểm tra MIME type cùng giới hạn 10 MB.

OpenCV giải mã byte thành ảnh; nội dung hỏng bị từ chối với HTTP 400.

RiceLeafDetector được cache, vì vậy mô hình không bị nạp lại ở mỗi request.

Kết quả được chuyển thành JSON gồm rejected, reason và danh sách detection.

# 3. Kết quả kiểm tra trùng lặp và dư thừa

| Mức | Phát hiện | Xử lý | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Medium | src/rice_leaf_disease_detection.egg-info/ | Đã xóa 6 tệp | Metadata sinh tự động khi cài package; dễ lỗi thời và không phải source. |
| Medium | .pytest_temp/ | Đã xóa và ignore | Dữ liệu tạm của test từng bị Git theo dõi; không có giá trị runtime. |
| Low | data/sample/rice_leaf.jpg | Đã xóa | Trùng hoàn toàn với bacterial_leaf_blight_sample.jpg; làm tăng nhiễu repository. |
| Low | data/sample/.gitkeep | Đã xóa | Thư mục đã có hai ảnh thật nên không cần placeholder. |
| Medium | Cấu hình API lặp | Đã gom ApiSettings | get_detector và /info trước đây đọc lại cùng ba biến môi trường. |
| Low | Version và giới hạn 10 MB lặp | Đã dùng hằng nguồn | API lấy __version__ từ package và tính MB từ MAX_UPLOAD_BYTES. |
| Low | Định dạng Python không đồng nhất | Đã format 25 tệp | Giảm diff nhiễu, dòng quá dài và lỗi style trong scripts. |

# 4. Những thành phần đã kiểm tra nhưng không xóa

Không phải mọi đoạn có vẻ giống nhau đều là code trùng. Việc xóa chỉ được thực hiện khi có bằng chứng rằng tệp là artifact hoặc logic thực sự lặp.

predict.py được giữ: CLI cần streaming, lưu ảnh/video và thống kê nhiều nguồn; inference.py phục vụ kết quả có cấu trúc cho API/UI.

requirements.txt được giữ: tuy phụ thuộc đã có trong pyproject.toml, tệp này vẫn hỗ trợ người dùng quen với pip install -r requirements.txt và một số nền tảng triển khai.

create_demo_assets.py được giữ: tạo dữ liệu giả có kiểm soát để smoke test pipeline khi không phân phối dataset thật.

Các hàm nội bộ có một nơi gọi như _signature, _safe_name và _dct_matrix được giữ vì tách trách nhiệm rõ và có ý nghĩa thuật toán.

Hai ảnh mẫu khác lớp được giữ để minh họa nhanh cả hai nhãn mục tiêu.

# 5. Refactoring và cải thiện chất lượng

| Khu vực | Trước | Sau | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| API settings | Đọc env ở nhiều endpoint | ApiSettings + get_settings cache | Một nguồn cấu hình, giảm sai lệch. |
| API portability | Path JSON dùng dấu phân cách OS | Trả đường dẫn POSIX | Kết quả ổn định Windows/Linux. |
| Test runtime | Cache pytest gây cảnh báo quyền ghi | Tắt cacheprovider; basetemp bị ignore | Test sạch, không sinh file Git. |
| Demo generator | F-string thừa, dòng dài, style ellipse lặp | Chuỗi thường, định dạng chuẩn, dùng ellipse_style | Mã dễ đọc và ít lặp. |
| Formatting | Nhiều tệp lệch formatter | Ruff format toàn bộ | Nhất quán trước khi public GitHub. |

# 6. Kiểm thử và xác minh

| Cổng chất lượng | Kết quả | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Ruff formatter | 25 tệp đã đúng định dạng | src, app, scripts, tests |
| Ruff lint | All checks passed | E, F, I, UP, B |
| Pytest | 23/23 passed trong 2,22 giây | Annotation, config, dedup, inference, API, error analysis, utils |
| Kiểm thử bổ sung | GET /info | Xác nhận cấu hình mặc định và giới hạn upload dùng chung. |

Lưu ý: chưa chạy huấn luyện end-to-end bằng GPU trong lượt rà soát này vì repository không kèm dataset gốc và checkpoint hoàn chỉnh. Do đó báo cáo không khẳng định mAP, precision hoặc recall.

# 7. Đánh giá kiến trúc

| Tiêu chí | Đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Separation of Concerns | Tốt | Data, train, evaluate, inference và serving được tách module. |
| DRY / KISS | Tốt sau cải tiến | Cấu hình API đã hợp nhất; không tạo abstraction lớn không cần thiết. |
| Testability | Khá | Logic lõi có unit test; còn thiếu integration test với checkpoint thật. |
| Maintainability | Tốt | Dataclass cấu hình, type hint, CLI entry point và formatter thống nhất. |
| Security | Khá | Có giới hạn upload, MIME validation và safe ZIP extraction; cần quét file độc hại nếu public. |
| Performance | Phù hợp | Model API được cache; pHash dùng DCT cache; BK-tree giảm tìm gần trùng. |
| Reproducibility | Khá | Có seed, config tách biệt và quy trình val/test; cần lưu environment/model registry. |

# 8. Technical debt còn lại

| Ưu tiên | Vấn đề | Impact | Effort | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| High | Chưa có metric từ lượt train hoàn chỉnh | Cao | Cao | Huấn luyện baseline/champion trên GPU và khóa test cuối. |
| High | Chưa có integration test với model thật | Cao | Vừa | Dùng checkpoint nhỏ trong CI artifact hoặc job riêng. |
| Medium | Dashboard bắt Exception rộng ở biên UI | Vừa | Thấp | Ghi log traceback phía server và hiển thị thông báo an toàn. |
| Medium | Chưa có structured logging | Vừa | Vừa | Dùng logging chuẩn cho prepare/train/evaluate/API. |
| Medium | Dependency file có hai nguồn | Vừa | Thấp | Sinh requirements từ pyproject trong release workflow. |
| Low | Chưa có type checker trong CI | Thấp | Vừa | Bổ sung mypy/pyright theo từng module, tránh ignore hàng loạt. |

# 9. Hướng phát triển đề xuất

Hoàn tất thí nghiệm có kiểm soát: baseline YOLOv8n, candidate YOLOv8s, chọn trên validation và chỉ đánh giá test một lần.

Bổ sung ML experiment tracking (MLflow hoặc Weights & Biases), lưu config, commit, dataset version và artifact.

Thêm kiểm thử end-to-end với một checkpoint nhỏ và ảnh fixture để xác nhận schema đầu ra thực tế.

Thêm structured logging, request ID và đo latency p50/p95 cho API.

Đóng gói model card với metric theo từng lớp, confusion matrix, ví dụ false positive/false negative và giới hạn sử dụng.

Nếu triển khai public: thêm rate limiting, kiểm tra magic bytes, CORS theo allowlist và quan sát tài nguyên GPU/CPU.

# 10. Gợi ý trình bày trong CV

Xây dựng pipeline phát hiện bệnh lá lúa bằng YOLOv8, bao gồm chuẩn hóa đa nguồn, chuyển đổi annotation và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

Thiết kế cơ chế chống data leakage bằng SHA-256, perceptual hash, BK-tree và group-aware split.

Triển khai suy luận qua CLI, FastAPI và Streamlit; hỗ trợ xuất mô hình và Docker/CI.

Thiết lập kiểm thử tự động và lint; 23 unit/API tests đạt, toàn bộ Python tuân thủ Ruff formatter/linter.

Nguyên tắc CV: chỉ bổ sung mAP/precision/recall và mức cải thiện phần trăm sau khi có log huấn luyện có thể kiểm chứng.

# 11. Kết luận

Sau đợt làm sạch, repository gọn hơn 98 dòng ròng trong diff hiện tại (126 dòng thêm, 224 dòng xóa), loại bỏ artifact không thuộc source và giảm cấu hình lặp. Kiến trúc chính được giữ nguyên để tránh refactor quá mức. Dự án phù hợp đưa lên GitHub/Portfolio sau khi người phát triển bổ sung kết quả huấn luyện thật và checkpoint theo chính sách dung lượng phù hợp.